机甲战棋引擎

固定画布 + 填充单元格 + 平顶六边形

架构变更影响评估报告

2026年7月22日

# 1. 执行摘要

本报告针对您提出的两项架构变更进行全面影响分析：

- 将地图画布固定为 100×100 六边形网格，地图形状由填充的单元格（cells）决定，而非动态 width × height

- 将六边形从尖顶（pointy-topped）切换为平顶（flat-topped）

经全面代码审计，当前系统基于尖顶 Even-R Offset 坐标系构建，地图尺寸由动态 width/height（10–200范围）驱动，单元格采用稀疏存储（仅存有地形的格子）。两项变更涉及前后端共 15+ 个文件，核心数学公式、渲染管线、寻路逻辑、数据库存储、编辑器交互均需协同修改。

核心结论：

- 固定 100×100 + 填充单元格模式：可行，但需将边界判定从「矩形范围」全面迁移为「cells 集合成员判定」。此变更本质上是把「地图边界」从 width/height 元数据转移到 cells 数据本身。

- 平顶六边形切换：涉及所有几何公式（中心坐标、像素逆推、邻居方向、顶点绘制、等距变换），工作量显著，但所有公式集中在前端 hexUtils.js 与渲染引擎中，后端仅需更新邻居方向与寻路偏移。

- 两项变更可串行实施：建议先完成固定画布（数据层改动），再切换六边形类型（几何层改动），以降低交叉复杂度。

# 2. 当前架构全景

## 2.1 六边形类型与坐标系

当前系统使用尖顶六边形（pointy-topped），采用 Even-R Offset 坐标系。

| 维度 | 当前值 |
| --- | --- |
| 六边形类型 | 尖顶（pointy-topped） |
| 坐标系 | Even-R Offset（双数行向右错位半格） |
| 单元格宽 | HEX_WIDTH = 64 px |
| 单元格高 | HEX_HEIGHT = 72 px |
| 边心距 | HEX_APOTHEM = 32 px（HEX_WIDTH/2） |
| 外接圆半径 | HEX_RADIUS = 36 px（HEX_HEIGHT/2） |

关键公式（hexUtils.js）：

中心坐标：x = size * sqrt(3) * q * spacingH + offset；y = size * 1.5 * r * spacingV

像素逆推：rFrac = y / (1.5 * size)；qFrac = (x - offset) / (size * sqrt(3))

邻居偏移（Even-R）：双数行与单数行的 6 个方向偏移量不同

## 2.2 地图尺寸与单元格存储

当前采用「动态矩形地图」模式：

| 维度 | 当前实现 |
| --- | --- |
| 地图尺寸 | 动态 width × height（10–200范围，编辑器可选） |
| 单元格存储 | 稀疏存储——只存有地形的格子（Map: "q,r" → terrainId） |
| Canvas 尺寸 | 固定为容器 CSS 像素（与地图尺寸无关） |
| 边界判定 | 矩形边界：0 <= q < width && 0 <= r < height |
| 视口裁剪 | 仅渲染 visibleRange 内的格子（边界受 width/height 限制） |
| 世界尺寸 | 由 width/height 推导（用于居中/缩放） |

## 2.3 渲染管线

渲染管线采用「纯净 Canvas CTM + 等距伪 3D」架构：

- HexGridCanvasEngine.vue 接收 gridData（含 width、height、cells、topologyParam）

- 构建 cellMap（"q,r" → cell）用于 O(1) 查找

- updateVisibleRange：根据 Canvas 视口 + 当前 offset/scale 计算可见 q/r 范围，受 width/height 限制

- 离屏地形缓存：将 cells 地形绘制到离屏 canvas，主循环仅做 drawImage

- 主渲染循环：仅遍历 visibleRange 内的格子，绘制地形 + 单位 + 高亮

- 等距变换：通过 CTM（ctx.transform）+ 逐顶点 isoTransformPoint 实现 3D 效果

## 2.4 寻路系统

寻路在网关层（combat.ts）与 combat-service 层均有实现：

| 层级 | 网关 combat.ts | combat-service |
| --- | --- | --- |
| 边界判定 | 仅检查 cellSet（cells 集合成员） | 检查 cellSet + width/height 矩形边界 |
| 邻居方向 | Even-R 偏移（6方向） | Even-R 偏移（6方向） |
| 范围计算 | max(1, round(rawMob/10)) | Math.floor(mobility/2) |

# 3. 变更设计

## 3.1 固定 100×100 + 填充单元格模式

目标：将画布固定为 100×100 六边形网格，地图形状由 cells 数组中的格子决定。白色/透明区域为「地图外」，不可部署单位、不可移动进入。

### 3.1.1 设计原则

- 画布恒定：渲染引擎始终面对 100×100 的六边形网格坐标空间

- 形状由数据决定：cells 数组中包含的格子即为「地图内」，缺失的格子为「地图外」

- 边界判定迁移：所有「0 <= q < width && 0 <= r < height」判定替换为「cellMap.has(q,r)」或「cellsSet.has(key)」

- 视口裁剪调整：visibleRange 不再受 width/height 限制，而是基于 cells 的 bounding box 或固定 0–99

- 编辑器简化：移除新建地图时的 width/height 输入，画笔在 100×100 画布上自由涂抹

### 3.1.2 对既有稀疏存储的兼容性

当前系统已采用稀疏存储（只存有地形的格子），这与「填充单元格」模式天然兼容。差异仅在于：

- 当前：width/height 定义画布大小，cells 定义哪些格子有地形；无地形的格子默认显示为「moon」（平原）

- 新设计：固定 100×100 画布，cells 定义哪些格子属于地图（有地形）；不在 cells 中的格子为「地图外」（透明/不可达）

这意味着需要引入一个新的概念：「地形类型」与「地图边界」解耦。当前系统中「无地形 = moon」，新设计中「无 cells 条目 = 地图外」。

## 3.2 平顶六边形（flat-topped）

目标：将六边形从尖顶切换为平顶。

### 3.2.1 尖顶 vs 平顶的几何差异

| 维度 | 尖顶（当前） | 平顶（目标） |
| --- | --- | --- |
| 顶点方向 | 顶点在上下，边在左右 | 顶点在左右，边在上下 |
| Offset 类型 | Even-R（行偏移） | Even-Q（列偏移） |
| 宽×高 | 64×72（宽 < 高） | 72×64（宽 > 高） |
| 中心 x 公式 | x = size*sqrt(3)*q + offset | x = size*1.5*q |
| 中心 y 公式 | y = size*1.5*r | y = size*sqrt(3)*r + offset |
| 邻居偏移 | 6方向 Even-R 偏移表 | 6方向 Even-Q 偏移表 |
| 顶点顺序 | 从顶点开始，顺时针/逆时针 | 从边中点开始，顺时针/逆时针 |

### 3.2.2 是否增加工作量？

平顶切换本身不会「额外」增加工作量——因为固定画布与六边形类型是两个正交的变更。但平顶切换涉及的范围广：所有几何公式、顶点绘制、邻居查找、等距变换均需重写。

关键洞察：

- 若先完成固定画布（仅改数据层），再切换平顶（仅改几何层），两次变更互不干扰，总工作量 = 两部分之和。

- 若同时进行，需同时处理「固定画布后的边界判定」+「平顶后的坐标偏移」，交叉复杂度增加约 30%。

建议：串行实施。

# 4. 详细改动清单

以下按模块/文件列出所有需要修改的代码位置，精确到行号和改动类型。

## 4.1 前端核心：hexUtils.js

文件：frontend/src/utils/hexUtils.js

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 5-9 | HEX_WIDTH/HEX_HEIGHT 互换（64↔72）或保持不变（若视觉上不想变） |
| 108-124 | pointyTopCenter → flatTopCenter：x = size*1.5*q；y = size*sqrt(3)*r + offset（Even-Q：双数列向下错位半格） |
| 162-176 | hexRound 逻辑不变（Cube 坐标四舍五入通用） |
| 223-232 | pointyTopToHex → flatTopToHex：qFrac = x / (1.5*size)；rFrac = (y - offset) / (size*sqrt(3)) |
| 253-274 | getHexNeighbors：Even-R → Even-Q 偏移表（双数列/单数列各6方向） |
| 280-302 | drawIsoHexPath / 顶点生成：顶点顺序从「上下顶点」改为「左右顶点」 |

改动类型：重写（几何公式）| 影响面：所有渲染 + 点击检测 + 寻路预览

## 4.2 前端渲染引擎：HexGridCanvasEngine.vue

文件：frontend/src/components/HexGridCanvasEngine.vue

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 73-85 | gridData Props：width/height 变为可选或固定 100；新增 cellSet 用于边界判定 |
| 281-302 | updateVisibleRange：边界从 [0, width) 改为 [0, 100) 或 cells bounding box |
| 305-308 | isInViewport：同上，移除 width/height 依赖 |
| 349-353 | cellMap 构建：不变（仍从 cells 数组构建） |
| 534-536 | 渲染循环：遍历范围从 width/height 改为 0–99 或 cells bbox |
| 581 | 高亮绘制：isInViewport 判定调整 |
| 611 | 悬停绘制：同上 |
| 655-666 | getGridDims：从 width/height 推导改为从 cells 的 q/r 极值推导 bounding box |
| 725 | 点击事件边界：从 width/height 检查改为 cellMap.has(q,r) 检查 |

改动类型：修改（边界判定 + 尺寸推导）| 影响面：渲染 + 交互

## 4.3 前端战场视图：NewBattleView.vue

文件：frontend/src/views/NewBattleView.vue

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 1360-1364 | cells computed：不变（仍从 battlefieldState 读取） |
| 1403-1427 | gridData computed：width/height 改为固定 100 或从 cells 推导 bounding box |
| 1576-1582 | drawBattleScene 移动高亮：range 计算不变（仍 /10），但邻居方向需用 Even-Q |
| 1980-2100 | executeMove / handleCanvasClick：边界判定改为 cellMap 检查 |

改动类型：修改（gridData 构造 + 边界判定）| 影响面：战斗流程

## 4.4 前端地图编辑器：NewBattlefieldView.vue

文件：frontend/src/views/NewBattlefieldView.vue

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 130-159 | 新建地图对话框：移除 width/height 输入，改为固定 100×100 |
| 246-248 | newMapWidth/newMapHeight ref：可移除或固定为 100 |
| 264-265 | gridW/gridH computed：固定为 100 |
| 275-293 | gridData computed：width/height 固定 100 |
| 422-429 | handleEditorBrush：边界检查从 width/height 改为 0–99 |
| 477-498 | applyBatchTerrain：批量范围检查改为 0–99 |
| 617-627 | 右键擦除：边界检查改为 0–99 |
| 667-703 | createNewMap：移除 width/height 校验，固定 100×100 |
| 704-730 | saveMap：不再传递 width/height（后端也不再需要） |

改动类型：修改（UI + 逻辑）| 影响面：地图编辑流程

## 4.5 后端数据库层

文件：backend-gateway/src/db/sqlite.ts

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 264-281 | maps 表：width/height 改为可选（nullable）或固定默认值 100 |

文件：backend-gateway/src/routes/maps.ts（或类似文件）

| 位置 | 改动内容 |
| --- | --- |
| POST /maps | 创建地图时不再接收/存储 width/height |
| PUT /maps/:id | 更新时忽略 width/height 字段 |
| GET /maps/:id | 返回时 width/height 可固定为 100 或从 cells 推导 |

改动类型：修改（Schema + API）| 影响面：数据持久化

## 4.6 后端战场创建

文件：backend-gateway/src/routes/combat.ts

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 100-147 | createBattle 路由：battleMap.width/height 固定为 100 或从 cells 推导 |
| 118-130 | battleMap 构建：width/height 不再从数据库读取 |

文件：backend-gateway/src/battleStateFactory.ts

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 196-217 | createBattleState：map.width/height 固定为 100 或从 cells 推导 |

改动类型：修改（数据映射）| 影响面：战场初始化

## 4.7 后端寻路系统

文件：backend-gateway/src/routes/combat.ts

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 58-98 | tsFindPath：邻居方向改为 Even-Q；边界判定保持 cellSet（已适配） |

文件：services/combat-service/src/state/battleState.js

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 23-80 | canMoveTo / findPath：移除 width/height 矩形边界检查，改为 cellSet 成员判定 |
| 85-142 | getMoveRange：同上，边界判定迁移 |
| 332-390 | battleState 初始化：width/height 不再用于边界 |

改动类型：修改（边界判定 + 邻居方向）| 影响面：战斗逻辑

## 4.8 等距渲染与 CTM

文件：frontend/src/components/HexGridCanvasEngine.vue

| 行号 | 改动内容 |
| --- | --- |
| 等距顶点 | drawIsoHexPath：顶点生成需适配平顶六边形的顶点顺序（从边中点开始） |
| CTM | ctx.transform(scaleX, shearY, shearX, scaleY, 0, 0)：参数可能需要微调 |
| ISO 预设 | ISO_DEFAULTS 中的 shearX/shearY/scaleX/scaleY/rot 可能需要重新校准 |

文件：frontend/src/components/HexGridCanvas.vue

| 位置 | 改动内容 |
| --- | --- |
| ISO_DEFAULTS | 导入的预设值可能需要更新 |

改动类型：修改（顶点生成 + 变换参数）| 影响面：视觉呈现

# 5. 需要重新协调的既有内容

## 5.1 数据迁移

现有地图数据全部存储为「width + height + cells」格式。迁移策略：

- 读取所有现有地图的 width/height/cells

- 生成新的 cells：将原矩形范围内所有格子（包括无地形的 moon 格子）全部写入 cells 数组

- 或者：保持现有 cells 不变，前端渲染时默认「无 cells 条目 = 地图外」

推荐方案：

方案 B（更干净）——现有 cells 即为地图形状。对于旧地图，前端渲染时将所有在 width×height 矩形内但不在 cells 中的格子视为「平原（moon）」并加入 cells。这样旧地图在固定画布下仍然显示为完整矩形。新地图则通过编辑器自由绘制形状。

## 5.2 现有战斗状态

正在进行的战斗（battleStore 中的状态）包含 map.width/map.height。这些状态在战斗创建时固化，不受地图后续修改影响。但如果重新加载战斗（如断线重连），会从数据库重新读取地图数据。

- 已完成的战斗：无需处理

- 进行中的战斗：若战斗重新加载，可能遇到新旧数据格式不一致。建议在新代码部署后，进行一次性的战斗状态清理或格式升级。

## 5.3 编辑器工作流

当前编辑器工作流：

- 新建地图 → 选择 width/height → 空白画布 → 画笔涂抹 → 保存

新工作流：

- 新建地图 → 固定 100×100 画布 → 画笔涂抹（默认全空/地图外）→ 保存

用户体验变化：

- 不再有「调整地图大小」的概念——画布恒为 100×100

- 用户需要一种方式标记「地图边界」——可通过一个特殊画笔（如「边界框选」）快速填充大片区域

- 地图保存时体积可能增大（若填充大量格子），但 100×100 = 10,000 格，JSON 存储完全可接受。

## 5.4 前端缓存与状态

frontend/src/stores/ 中可能缓存了地图的 width/height。需要检查：

- battleStore / mapStore 中是否存储了 width/height

- localStorage / sessionStorage 中是否缓存了旧格式

- 路由参数或 query string 中是否传递了 width/height

## 5.5 单元测试

需要检查测试代码中是否硬编码了 width/height 或尖顶六边形的假设：

- combat-service 中的 battleState 测试

- hexUtils 的单元测试（如有）

- 网关路由测试（如有）

## 5.6 地图导出/导入

当前支持 JSON 导出/导入。需要确认：

- 导出格式是否包含 width/height（是 → 新格式需移除或标记 deprecated）

- 导入逻辑是否校验 width/height（是 → 需兼容旧格式）

- Excel/CSV 批量编辑是否依赖 width/height 范围

# 6. 工作量评估

| 模块 | 固定画布 | 平顶六边形 | 联调测试 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hexUtils.js | 0h（无改动） | 4h（重写公式） | 2h | 6h |
| HexGridCanvasEngine.vue | 3h（边界+尺寸） | 3h（顶点+CTM） | 3h | 9h |
| NewBattleView.vue | 2h（gridData） | 1h（高亮） | 2h | 5h |
| NewBattlefieldView.vue | 4h（UI+逻辑） | 1h（适配） | 2h | 7h |
| 后端 DB + API | 2h（Schema+路由） | 0h | 1h | 3h |
| 后端 combat.ts | 1h（battleMap） | 1h（邻居方向） | 2h | 4h |
| combat-service | 2h（边界迁移） | 1h（邻居方向） | 2h | 5h |
| 数据迁移 | 2h | 0h | 1h | 3h |
| 文档更新 | 1h | 1h | 0h | 2h |
| 总计 | 17h | 13h | 15h | 45h |

注：若串行实施（先固定画布，再平顶），可减少约 5h 的交叉调试时间，总计约 40h。

# 7. 实施路线图

## 7.1 阶段一：固定 100×100 画布（数据层）

目标：将地图边界从 width/height 迁移到 cells 集合，固定画布为 100×100。

- 修改后端 DB Schema：maps 表 width/height 改为 nullable/deprecated

- 修改后端 maps API：创建/更新时忽略 width/height，返回时固定 100 或从 cells 推导

- 修改后端 combat.ts / battleStateFactory：battleMap.width/height 固定 100

- 修改 combat-service：边界判定从 width/height 改为 cellSet

- 修改前端 NewBattlefieldView：移除 width/height UI，固定画布 100×100

- 修改前端 HexGridCanvasEngine：边界判定改为 cellMap / 固定 0–99

- 修改前端 NewBattleView：gridData 构造适配

- 数据迁移：现有地图兼容处理

- 部署 + 测试

## 7.2 阶段二：平顶六边形（几何层）

目标：将所有几何公式从尖顶 Even-R 切换为平顶 Even-Q。

- 重写 hexUtils.js：flatTopCenter、flatTopToHex、Even-Q getHexNeighbors、顶点生成

- 更新 HexGridCanvasEngine：顶点绘制顺序、CTM 参数校准

- 更新 NewBattleView：移动高亮邻居方向适配

- 更新 combat.ts：tsFindPath 邻居方向适配

- 更新 combat-service：邻居方向适配

- 视觉校准：ISO 预设参数重新调试

- 部署 + 测试

## 7.3 阶段三：全面回归测试

- 单元测试：hexUtils 坐标转换（正逆双向）、邻居方向、边界判定

- 集成测试：编辑器创建 → 保存 → 加载 → 进入战斗 → 移动/攻击

- 视觉测试：等距渲染在不同缩放/平移下的正确性

- 性能测试：100×100 画布下渲染帧率（目前视口裁剪已优化，预计无问题）

# 8. 风险与缓解

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 等距渲染失真 | 平顶六边形切换后，ISO 伪 3D 效果可能变形 | 阶段二中预留视觉校准时间，逐步微调 CTM 参数 |
| 现有战斗中断 | 进行中的战斗状态格式不兼容 | 部署前清理 battleStore 旧状态；或增加战斗状态版本号 |
| 编辑器 UX 退化 | 固定画布后用户可能困惑于「地图外」区域 | 增加视觉提示（地图外格子半透明/网格线区分） |
| 数据膨胀 | 100×100 全填充可能导致 cells 数组达 10,000 条 | 保持稀疏存储；仅地图内格子入数组；JSON 压缩完全可接受 |
| 遗漏边界检查 | 某处代码仍用 width/height 判定，导致异常行为 | 全局搜索所有 width/height 使用点，建立检查清单 |

# 9. 附录：全局搜索关键词

实施前建议执行以下全局搜索，确保无遗漏：

| 搜索关键词 | 目的 |
| --- | --- |
| .width | 查找所有硬编码 width 使用 |
| .height | 查找所有硬编码 height 使用 |
| pointyTop | 查找所有尖顶公式引用 |
| Even-R | 查找 Even-R 偏移引用 |
| sqrt(3) | 查找硬编码几何常量 |
| 1.5 * | 查找硬编码几何常量 |
| getHexNeighbors | 查找邻居方向使用 |
| HEX_WIDTH | 查找六边形尺寸常量 |
| HEX_HEIGHT | 查找六边形尺寸常量 |